Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие системы

образования Новоуральского  городского округа»

на 2017-2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ)

| N строки | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции)/ Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строите-льства | Сметная стоимость объекта, тыс. рублей: | Сроки строительства (проектно- сметных работ, экспертизы проектно- сметной документации) | Объемы финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в текущих ценах (на момент составления проектно- сметной документа- ции) | в ценах соответст- вующих лет реализации проекта | начало | ввод (завер- шение) | всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Объект 1 Строительство детского сада-ясли | г. Новоуральск, Свердловская обл. Южный район |  |  | 2020-2021 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВСЕГО по объекту 1, в том числе |  |  | 360 000,0 |  |  | 360 000,0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 200 000 | 0 |
| 3 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | местный бюджет |  |  | 360 000,0 |  |  | 360 000,0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 200 000 | 0 |
| 6 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Объект 2 Строительство детского сада-ясли | г. Новоуральск, Свердловская обл. Центральный район |  |  | 2022 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВСЕГО по объекту 2, в том числе |  |  | 360 000,0 |  |  | 150 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | местный бюджет |  |  | 360 000,0 |  |  | 150 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000,0 |
| 12 | внебюджетные источники. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Объект 3 Реконструкция общеобразовательного учреждения | г. Новоуральск, Свердловская обл. Центральный район |  |  | 2020 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВСЕГО по объекту 3, в том числе |  |  | 520 000,00 |  |  | 520 000,00 |  |  |  | 20 000,00 | 250 000,0 | 250 000,0 |
| 15 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | местный бюджет |  |  | 520 000,00 |  |  | 520 000,00 |  |  |  | 20 000,00 | 250 000,0 | 250 000,0 |
| 18 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Объект 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Строительство (реконструкция) стадионов ДЮСШ №2 |  |  | 25000,00 | 2017 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВСЕГО по объекту 4, в том числе |  |  |  |  |  | 25000,00 | 25 000 |  |  |  |  |  |
| 22 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | местный бюджет |  |  |  |  |  | 25000,00 | 25 000 |  |  |  |  |  |
| 25 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Объект 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Реконструкция стадиона МАУ ДО ДЮСШ4 с учетом восстановления подпорной стены |  |  | 32 176,00 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ВСЕГО по объекту 5, в том числе |  |  |  |  |  | 32 176,00 |  |  |  | 6 632,00 | 25 544,00 |  |
| 29 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | местный бюджет |  |  |  |  |  | 32 176,00 |  |  |  | 6 632,00 | 25 544,00 |  |
| 32 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Объект 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Строительство складского помещения и теплого гаража загородный филиал МАУДО «ЦВР» |  |  | 40400,0 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ВСЕГО по объекту 6, в том числе |  |  |  |  |  | 40 400,0 |  |  |  | 400,0 | 40 000,0 |  |
| 36 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | местный бюджет |  |  |  |  |  | 40 400,0 |  |  |  | 400,0 | 40 000,0 |  |
| 39 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Объект 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Строительство крытого бассейна |  |  | 202 000,0 | 2021 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ВСЕГО по объекту 7, в том числе |  |  |  |  |  | 102 000,00 |  |  |  |  | 2 000,00 | 100 000,0 |
| 43 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | местный бюджет |  |  |  |  |  | 102 000,00 |  |  |  |  | 2 000,00 | 100 000,0 |
| 46 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Объект 8 Строительство пристроя в МАОУ СОШ д. Починок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ВСЕГО Проектно- изыскательские работы |  |  | 5 000,00 | 2017 | 2017 | 5 000,00 | 5000 |  |  |  |  |  |
| 49 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | местный бюджет |  |  |  |  |  | 5 000,00 | 5000 |  |  |  |  |  |
| 52 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ВСЕГО Строительство пристроя в МАОУ СОШ д. Починок в том числе |  |  | 173 600,0 | 2019 | 2020 | 85 000,00 |  |  |  | 85 000,0 |  |  |
| 54 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | областной бюджет |  |  |  |  |  | 85 000,00 |  |  |  | 85 000,00 |  |  |
| 56 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Объект 9 Строительство 2-ой очереди школы в с. Тарасково (спортивный зал, столовая) |  |  | 76 600 | 2017 | 2018 | 76 600 | 24000 | 52 600 |  |  |  |  |
| 59 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | областной бюджет |  |  |  |  |  | 24 000 | 24000 |  |  |  |  |  |
| 61 | местный бюджет |  |  |  |  |  | 52 600 |  | 52 600 |  |  |  |  |
| 62 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Объект 10 Строительство многофункциональной спортивной площадки с беговой дорожкой и модульной раздевалкой в МАУ ДО "ДЮСШ № 2" Реконструкция крытого хоккейного корта (тренажерный зал, судейские комнаты) (Комсомольская 6б) |  |  |  | 2022 | 2022 | 29 800 |  |  |  |  |  | 29 800 |
| 64 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | местный бюджет |  |  | 29 800 |  |  | 29 800 |  |  |  |  |  | 29 800 |
| 67 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель Главы Администрации

по социальной политике														К.Н. Кутырев

Начальник Управления образования										            	И.П.Лобова